DOSSIER DE CADRAGE DE STAGE

Conception et développement d'une plateforme web GRC

inspirée de la norme ISO/IEC 27005

Abdoul Aziz Adamou — L3 Cybersécurité et Réseaux

Niamey, Niger — Juillet 2026

# 1. Thème du stage

Intitulé retenu :

« Conception et développement d'une application web d'aide à l'analyse et à la gestion des risques informatiques, inspirée de la norme ISO/IEC 27005 »

Durée : 1 à 2 mois. Structure d'accueil : à confirmer (piste envisagée : AL-AFNA Tech en phase pilote, ou autre structure d'accueil externe).

Compétence complémentaire : la GRC (Gouvernance, Risques, Conformité) n'est pas enseignée dans le cursus universitaire de l'étudiant ; elle a été acquise en parallèle via la formation APSI-NE. Ce point sera valorisé explicitement dans le rapport comme une initiative personnelle.

# 2. Contexte et problématique

De nombreuses PME et organisations, notamment en Afrique francophone, ne disposent d'aucun outil accessible pour cartographier leurs actifs informationnels, identifier leurs risques et suivre leur traitement. Les démarches GRC restent perçues comme réservées aux grandes entreprises, faute d'outils simples et abordables.

La problématique du stage : comment permettre à une organisation de mener une démarche d'analyse de risques structurée (inspirée d'ISO/IEC 27005), sans expertise préalable poussée, à l'aide d'une plateforme web guidée et en partie automatisée ?

# 3. Objectifs du stage

- Comprendre et s'approprier les fondamentaux de la norme ISO/IEC 27005 (actif, menace, vulnérabilité, risque, traitement).

- Concevoir et développer une plateforme web permettant de mener une analyse de risques de bout en bout.

- Démontrer l'usage de la plateforme sur un cas pratique (simulation réseau d'entreprise fictive).

- Produire une documentation académique complète (rapport de stage) et un livrable technique fonctionnel.

# 4. Périmètre fonctionnel de la plateforme

Le fichier de référence ISO27005_Analyse_Risques_Template.xlsx (fourni par l'étudiant) sert de cahier des charges fonctionnel. Il couvre 13 volets de la norme ; seuls les 6 modules essentiels ci-dessous seront développés, les autres étant traités comme apport théorique ou perspective d'évolution dans le rapport.

| Module | Fonction |
| --- | --- |
| Contexte | Définition du périmètre : organisation évaluée, objectifs, date |
| Inventaire des actifs | Gestion CRUD des actifs, valeurs C-I-D (Confidentialité / Intégrité / Disponibilité) |
| Menaces & Vulnérabilités | Bibliothèque basée sur l'Annexe C/D de la norme |
| Analyse des risques | Calcul automatique : Score = Vraisemblance × Impact Max |
| Traitement des risques | Options MÉTA (Modifier / Éviter / Transférer / Accepter) + mesures ISO 27002 |
| Génération de documents | Rapport d'audit PDF + Document de recommandations / politique de sécurité PDF |

Modules non développés mais documentés théoriquement dans le rapport : Tableau de bord KPI avancé, Référentiels détaillés, Suivi des révisions, Amélioration continue (PDCA).

# 5. Architecture technique

| Composant | Choix retenu |
| --- | --- |
| Frontend | HTML / CSS / JavaScript (vanilla) |
| Backend & base de données | Supabase (PostgreSQL + Authentification) |
| Génération PDF | jsPDF |
| Intelligence artificielle | API Google Gemini (tier gratuit), appelée via une Supabase Edge Function |
| Déploiement | Netlify |

## 5.1. Modèle de données (tables Supabase envisagées)

- contexte — organisation évaluée, périmètre, date

- actifs — nom, type, valeurs C/I/D (1-5), propriétaire

- menaces — nom, description, source (interne/externe)

- vulnerabilites — nom, description, actif lié

- risques — actif + menace + vulnérabilité liés, vraisemblance, impact, score calculé, niveau

- traitements — risque lié, option MÉTA, mesure ISO 27002, statut

## 5.2. Intégration de l'intelligence artificielle

L'IA est intégrée sur des points précis du flux, présentée en soutenance comme un « assistant IA intégré pour accélérer l'analyse de risque et réduire la subjectivité humaine », et non comme une automatisation totale :

- Suggestion automatique de menaces/vulnérabilités à partir d'un actif saisi.

- Génération assistée de la description d'un scénario de risque.

- Recommandation de la mesure ISO 27002 la plus adaptée à un risque donné.

- Rédaction automatique de la synthèse managériale du rapport PDF.

Sécurité : la clé API n'est jamais exposée côté client ; les appels transitent par une Supabase Edge Function.

# 6. Démonstration : cas pratique sur Packet Tracer

Une entreprise fictive est simulée sous Cisco Packet Tracer afin d'ancrer la démonstration dans un contexte réseau réaliste plutôt que des données abstraites.

- Topologie : routeur, 2-3 switches, VLANs par service (Direction, Comptabilité, IT/DSI), serveur fichiers, serveur ERP/web, 6-8 postes.

- Incident 1 — Scan réseau (ping sweep) : révèle l'absence de segmentation/ACL.

- Incident 2 — Accès inter-VLAN non autorisé : révèle une mauvaise isolation réseau.

- Incident 3 — Protocole non sécurisé (Telnet au lieu de SSH) : révèle une faiblesse de chiffrement.

- Incident 4 — Coupure de service simulée : illustre le risque sur la disponibilité (le « D » du triptyque C-I-D).

Chaque incident simulé est ensuite saisi dans la plateforme comme une menace/vulnérabilité réelle, ce qui permet de montrer en direct : la saisie de l'actif concerné, le calcul automatique du score de risque, puis la génération du rapport PDF correspondant.

# 7. Planning prévisionnel (7 à 8 semaines)

| Période | Activité |
| --- | --- |
| Semaine 1 | Topologie Packet Tracer + configuration VLAN/ACL |
| Semaine 2 | Préparation des 4 scénarios d'incidents (captures, vidéos) |
| Semaines 3-5 | Développement de la plateforme GRC (modules 1 à 6) |
| Semaine 6 | Intégration IA (Gemini) + liaison topologie ↔ plateforme |
| Semaines 7-8 | Rédaction du rapport de stage + préparation de la soutenance |

# 8. Table des matières du rapport de stage

- Remerciements

- Liste des abréviations

- Liste des figures / tableaux

- Introduction générale

- Chapitre 1 — Contexte général du stage

  - Présentation de la structure d'accueil

  - Contexte et problématique

  - Objectifs du stage

  - Méthodologie de travail et planning

- Chapitre 2 — Cadre théorique et conceptuel

  - Notions fondamentales de la GRC

  - Présentation de la norme ISO/IEC 27005

  - Concepts clés : actif, menace, vulnérabilité, risque, traitement

  - Méthode de calcul du risque

  - Positionnement par rapport à EBIOS RM

- Chapitre 3 — Analyse et conception du système

  - Analyse des besoins fonctionnels

  - Spécifications fonctionnelles des 6 modules

  - Modélisation des données

  - Architecture technique

  - Diagrammes (cas d'utilisation, classes ou flux)

- Chapitre 4 — Réalisation de l'application

  - Environnement de développement

  - Modules 1 à 6 (développement détaillé)

  - Interface utilisateur (captures d'écran)

- Chapitre 5 — Cas pratique : simulation et démonstration

  - Entreprise fictive et topologie Packet Tracer

  - Scénarios d'incidents simulés

  - Application du modèle GRC au cas pratique

  - Résultats et rapport d'audit généré

- Chapitre 6 — Bilan et perspectives

  - Difficultés rencontrées et solutions

  - Compétences acquises

  - Limites du projet

  - Perspectives d'amélioration

- Conclusion générale

- Bibliographie / Webographie

- Annexes

# 9. Points restant à valider

- Confirmation officielle de la structure d'accueil du stage.

- Validation du thème reformulé auprès de l'encadrant académique.

- Création de la clé API Google Gemini.

- Confirmation du calendrier définitif avec l'encadrant.